**Cronograma de correcciones por hacer:**

* Diseños Funcionales

|  |  |
| --- | --- |
| Tarea | Responsable |
| Corregir diseño funcional del Home | a |
| Corregir diseño funcional del M&P | c |
| Corregir diseño funcional del Servicios | b |
| Corrgir diseño funcional del Caprichos | d |
| Corregir diseño funcional del¿Qué se te antoja? | a |
| Corregir diseño funcional del FAQ | d |
| Corregir diseño funcional del Registro | c |
| Corregir diseño funcional del Comentarios | b |
| Corregir diseño funcional del Contáctanos | a |
| Corregir diseño funcional del Log in | b |
| Corregir diseño funcional del Carrito de compras (usuarios registrados) | c |
| Corregir diseño funcional del Carrito de compras (usuarios no registrados) | d |

* HTML

|  |  |
| --- | --- |
| Tarea | Responsable |
| Corregir HTML del Home | a |
| Corregir HTML M&P | c |
| Corregir HTML Servicios | b |
| Corrgir HTML Caprichos | d |
| Corregir HTML ¿Qué se te antoja? | a |
| Corregir HTML FAQ | d |
| Corregir HTML Registro | c |
| Corregir HTML Comentarios | b |
| Corregir HTML Contáctanos | a |
| Corregir HTML Log in | b |
| Corregir HTML Carrito de compras (usuarios registrados) | c |
| Corregir HTML Carrito de compras (usuarios no registrados) | d |

* JavaScript y JQuery

|  |  |
| --- | --- |
| Tarea | Responsable |
| Home | a |
| Caprichos | c |
| ¿Qué se te antoja? | b |
| Registro | d |
| Comentarios | a |
| Log in | d |
| Carrito de compras (usuarios registrados) | c |
| Carrito de compras (usuarios no registrados) | b |

* Monografía: Ricardo Bárcena

**Cronograma de actividades para la Exposición Gerencial y Técnica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2DA PRESENTACIÓN PARCIAL DEL PROYECTO: | ESTADO | PREREQUISITO | RESPONSABLES | SEMANA |
| * 1. Asignación de tareas | EN ESPERA | 8 | d |  |
| * 1. Corrección de Diseños funcionales y HTML | EN ESPERA | 8 | a,b,c,d | 11 |
| 1. Implementación JAVASCRIPT | EN ESPERA | 8 | b | 11 |
| 1. Revisión general del proyecto | EN ESPERA | 10 | d | 12 |
| * 1. Publicación proyecto GitHub | EN ESPERA | 11 | a,b,c,d | 12 |
| * 1. Exposición Gerencial |  |  |  | 13 |
| * + 1. Elaboración de Slides. | EN ESPERA | 10 | a,b,c,d |  |
| * + 1. Presentación de requerimientos y funcionalidades del website | EN ESPERA | 11 | a,b,c,d |  |
| * 1. Exposición Técnica |  |  |  | 14 |
| * + 1. Elaboración de Slides. | EN ESPERA | 11 | a,b,c,d |  |
| * + 1. Presentación de código del website (HTML y JavaScript) | EN ESPERA | 11 | a,b,c,d |  |
| 1. Publicación del website. | EN ESPERA | 11 | d | 12 |

**Leyenda:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empleado | Código |
| Ricardo Bárcena | a |
| Kevin Orrillo | b |
| Betsy Peña | c |
| Brian Vera | d |

**Fecha de entrega de Documento y cd del website:** **Miércoles 16 de noviembre**

**Se presentan 3 copias: Profesor, Jurado, Oponente.**

**Del 16 al 21: Exposición y documento de oponencia.**